LAPORAN KEGIATAN BULANAN

PERIODE BULAN IV
MAGANG KERJA / PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

| Nama Mahasiswa | : | Fakhori Sabiqie Iskandar |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 231730048 |
| Program Studi | : | Informatika |
| Fakultas/Universitas | : | Sains Dan teknologi |
| Instansi Tempat PKL | : | Diskominfo provinsi banten |
| Periode Pelaksanaan | : | 9 februari 2026 s.d. 22 juni 2026 |
| Dosen Pembimbing | : | Dr. Aan Ansori, M.M., M.Kom |
| Pembimbing Lapangan | : | Dino Pramono |

Serang - Banten
2026

# LAPORAN PEKERJAAN BULAN KE-4

| Periode Bulan | : | Bulan Keempat |
| --- | --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten |
| Fokus Kegiatan | : | Revisi dan persetujuan desain final Figma, penyusunan dokumentasi desain, serta tahap awal pengembangan (coding) meliputi setup project dan pembuatan halaman frontend |
| Status Dokumen | : | Dapat disesuaikan dengan tanggal, unit kerja, dan arahan pembimbing lapangan |

## A. Tujuan Kegiatan Bulanan

Kegiatan pada bulan keempat bertujuan menyelesaikan tahap desain melalui presentasi, revisi, dan persetujuan desain final, menyusun dokumentasi desain sebagai acuan pengembangan, serta memulai tahap pengembangan (coding) dengan menyiapkan environment proyek dan mengembangkan halaman frontend dasar sesuai desain yang telah disetujui.

## B. Rincian Pekerjaan Mingguan

| Minggu | Jenis Pekerjaan | Uraian Pelaksanaan | Output/Capaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Presentasi, revisi, dan persetujuan desain final | Melakukan presentasi desain Figma kepada pembimbing lapangan, mengumpulkan masukan terkait tampilan dan kemudahan penggunaan (usability), kemudian melakukan revisi desain. | Desain final Figma yang telah direvisi dan disetujui pembimbing lapangan. |
| Minggu 2 | Penyusunan dokumentasi desain | Menyusun dokumentasi desain berupa style guide, spesifikasi komponen, dan asset yang akan digunakan sebagai acuan pada tahap pengembangan (coding). | Dokumentasi desain dan asset siap pakai untuk tahap development. |
| Minggu 3 | Setup project dan environment development | Memulai tahap pengembangan (coding) dengan melakukan setup project, instalasi environment pengembangan, dan penentuan struktur folder serta teknologi yang digunakan. | Struktur project dan environment development yang siap digunakan. |
| Minggu 4 | Pengembangan frontend landing page, login, register | Mengembangkan halaman frontend untuk landing page, login, dan register sesuai dengan desain Figma yang telah dibuat sebelumnya. | Halaman landing page, login, dan register (frontend). |

## C. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bulan keempat, kegiatan magang/PKL diawali dengan presentasi desain Figma yang telah dibuat kepada pembimbing lapangan untuk memperoleh masukan terkait tampilan dan kemudahan penggunaan (usability). Berdasarkan masukan tersebut, mahasiswa melakukan revisi dengan menyederhanakan layout dan navigasi pada beberapa halaman yang dianggap rumit, hingga desain final disetujui oleh pembimbing lapangan.

Setelah desain disetujui, mahasiswa menyusun dokumentasi desain berupa style guide, spesifikasi komponen, dan asset yang akan digunakan sebagai acuan pada tahap pengembangan (coding), sehingga proses development dapat berjalan konsisten dengan desain yang telah dibuat.

Pada minggu-minggu berikutnya, mahasiswa memulai tahap pengembangan (coding) dengan melakukan setup project, instalasi environment pengembangan, dan penentuan struktur folder serta teknologi yang digunakan. Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan halaman frontend untuk landing page, login, dan register sesuai dengan desain Figma yang telah dibuat sebelumnya.

## D. Hasil dan Evaluasi Kegiatan Bulanan

| Aspek Evaluasi | Uraian |
| --- | --- |
| Capaian Bulanan | Mahasiswa memperoleh desain final Figma yang telah disetujui pembimbing lapangan, dokumentasi desain (style guide dan asset) siap pakai, environment development yang telah disiapkan, serta halaman frontend landing page, login, dan register yang telah dikembangkan. |
| Kendala yang Dihadapi | Terdapat masukan dari pembimbing lapangan untuk menyederhanakan beberapa tampilan desain agar lebih mudah dipahami pengguna, sehingga memerlukan revisi pada tahap akhir desain sebelum masuk ke pengembangan. |
| Solusi/Tindak Lanjut | Mahasiswa menyederhanakan layout dan navigasi pada beberapa halaman yang dianggap rumit sesuai masukan pembimbing lapangan, hingga desain final disetujui dan siap dijadikan acuan pengembangan. |
| Kompetensi yang Dikembangkan | Kemampuan menerima dan menindaklanjuti masukan desain (design review), penyusunan dokumentasi teknis (style guide), setup environment development, serta dasar pengembangan frontend sesuai desain yang telah dibuat. |

## E. Catatan Pembimbing Lapangan

Catatan: ........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

## F. Lampiran Dokumentasi (Foto/Gambar/Form)