LAPORAN KEGIATAN BULANAN

PERIODE BULAN V
MAGANG KERJA / PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

| Nama Mahasiswa | : | Fakhori Sabiqie Iskandar |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 231730048 |
| Program Studi | : | Informatika |
| Fakultas/Universitas | : | Sains Dan teknologi |
| Instansi Tempat PKL | : | Diskominfo provinsi banten |
| Periode Pelaksanaan | : | 9 februari 2026 s.d. 22 juni 2026 |
| Dosen Pembimbing | : | Dr. Aan Ansori, M.M., M.Kom |
| Pembimbing Lapangan | : | Dino Pramono |

Serang - Banten
2026

# LAPORAN PEKERJAAN BULAN KE-5

| Periode Bulan | : | Bulan Kelima |
| --- | --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten |
| Fokus Kegiatan | : | Pengembangan frontend form pendaftaran multi-step, pengembangan backend (database dan API), pengembangan dashboard admin, serta integrasi dan pengujian sistem secara keseluruhan |
| Status Dokumen | : | Dapat disesuaikan dengan tanggal, unit kerja, dan arahan pembimbing lapangan |

## A. Tujuan Kegiatan Bulanan

Kegiatan pada bulan kelima bertujuan menyelesaikan pengembangan sistem pendaftaran magang online secara menyeluruh, mencakup pengembangan form pendaftaran di sisi frontend, pembangunan backend berupa database dan API, pengembangan fitur dashboard admin, serta melakukan integrasi dan pengujian fungsionalitas sistem agar siap digunakan.

## B. Rincian Pekerjaan Mingguan

| Minggu | Jenis Pekerjaan | Uraian Pelaksanaan | Output/Capaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Pengembangan frontend form pendaftaran multi-step | Mengembangkan halaman form pendaftaran magang multi-step beserta validasi input dan fitur unggah dokumen persyaratan di sisi frontend. | Halaman form pendaftaran magang dengan validasi dan fitur unggah dokumen. |
| Minggu 2 | Pengembangan backend (database dan API) | Mengembangkan sisi backend meliputi pembuatan struktur database, API autentikasi (login/register), dan API untuk penyimpanan data pendaftaran magang. | Database serta API autentikasi dan pendaftaran magang. |
| Minggu 3 | Pengembangan fitur dashboard admin | Mengembangkan fitur dashboard admin (backend dan frontend) untuk melihat, memfilter, dan memverifikasi data pendaftar magang yang masuk ke sistem. | Fitur dashboard admin untuk verifikasi data pendaftar magang. |
| Minggu 4 | Integrasi dan pengujian sistem (testing) | Melakukan integrasi penuh antara frontend dan backend, serta melakukan pengujian (testing) fungsionalitas sistem pendaftaran magang online secara keseluruhan. | Sistem pendaftaran magang online yang terintegrasi dan telah diuji fungsionalitasnya. |

## C. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bulan kelima, kegiatan magang/PKL difokuskan pada penyelesaian tahap pengembangan (coding) sistem pendaftaran magang online. Mahasiswa mengembangkan halaman form pendaftaran magang multi-step di sisi frontend, lengkap dengan validasi input serta fitur unggah dokumen persyaratan, di mana validasi tipe dan ukuran file ditambahkan sebelum proses unggah dokumen dilakukan.

Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan sisi backend meliputi pembuatan struktur database, API autentikasi (login dan register), serta API untuk penyimpanan data pendaftaran magang, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan fitur dashboard admin baik dari sisi backend maupun frontend untuk melihat, memfilter, dan memverifikasi data pendaftar magang yang masuk ke sistem.

Pada minggu terakhir, mahasiswa melakukan integrasi penuh antara frontend dan backend, serta melakukan pengujian (testing) fungsionalitas sistem pendaftaran magang online secara keseluruhan. Pada tahap ini ditemukan beberapa bug pada proses pengiriman data form pendaftaran, sehingga dilakukan debugging dan perbaikan pada bagian API yang mengalami error hingga sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan.

## D. Hasil dan Evaluasi Kegiatan Bulanan

| Aspek Evaluasi | Uraian |
| --- | --- |
| Capaian Bulanan | Mahasiswa berhasil mengembangkan form pendaftaran multi-step beserta validasi dan unggah dokumen, struktur database dan API autentikasi serta pendaftaran, fitur dashboard admin untuk verifikasi data pendaftar, serta sistem pendaftaran magang online yang telah terintegrasi penuh dan diuji fungsionalitasnya. |
| Kendala yang Dihadapi | Proses unggah dan validasi format dokumen pada form pendaftaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Selain itu, pada tahap integrasi dan pengujian ditemukan beberapa bug pada proses pengiriman data form pendaftaran. |
| Solusi/Tindak Lanjut | Mahasiswa menambahkan validasi tipe dan ukuran file sebelum proses unggah dokumen dilakukan, serta melakukan debugging dan perbaikan pada bagian API yang mengalami error hingga sistem berfungsi dengan baik. |
| Kompetensi yang Dikembangkan | Pengembangan frontend (form multi-step dan validasi), pengembangan backend (database dan API), integrasi sistem, serta kemampuan debugging dan pengujian fungsionalitas perangkat lunak. |

## E. Catatan Pembimbing Lapangan

Catatan: ........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

## F. Lampiran Dokumentasi (Foto/Gambar/Form)