LAPORAN KEGIATAN BULANAN

PERIODE BULAN III
MAGANG KERJA / PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

| Nama Mahasiswa | : | Fakhori Sabiqie Iskandar |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 231730048 |
| Program Studi | : | Informatika |
| Fakultas/Universitas | : | Sains Dan teknologi |
| Instansi Tempat PKL | : | Diskominfo provinsi banten |
| Periode Pelaksanaan | : | 9 februari 2026 s.d. 22 juni 2026 |
| Dosen Pembimbing | : | Dr. Aan Ansori, M.M., M.Kom |
| Pembimbing Lapangan | : | Dino Pramono |

Serang - Banten
2026

# LAPORAN PEKERJAAN BULAN KE-3

| Periode Bulan | : | Bulan Ketiga |
| --- | --- | --- |
| Tempat Pelaksanaan | : | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten |
| Fokus Kegiatan | : | Perancangan desain high-fidelity halaman login, register, dashboard pendaftar, form pendaftaran, dan dashboard admin, serta pembuatan prototype interaktif di Figma |
| Status Dokumen | : | Dapat disesuaikan dengan tanggal, unit kerja, dan arahan pembimbing lapangan |

## A. Tujuan Kegiatan Bulanan

Kegiatan pada bulan ketiga bertujuan menghasilkan desain high-fidelity untuk seluruh halaman utama sistem pendaftaran magang online, baik dari sisi pendaftar maupun sisi admin, serta menyusun prototype interaktif di Figma yang dapat digunakan untuk mensimulasikan alur penggunaan sistem sebelum memasuki tahap pengembangan (coding).

## B. Rincian Pekerjaan Mingguan

| Minggu | Jenis Pekerjaan | Uraian Pelaksanaan | Output/Capaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Desain high-fidelity login, register, dashboard | Membuat desain high-fidelity untuk halaman login, register, dan dashboard pendaftar menggunakan komponen design system yang telah dibuat sebelumnya. | Mockup high-fidelity halaman login, register, dan dashboard pendaftar. |
| Minggu 2 | Desain high-fidelity form pendaftaran | Membuat desain high-fidelity untuk halaman form pendaftaran magang (data diri dan unggah dokumen) serta halaman riwayat status pendaftaran. | Mockup high-fidelity form pendaftaran dan halaman status pendaftaran. |
| Minggu 3 | Desain dashboard admin pengelolaan pendaftar | Membuat desain halaman dashboard admin untuk pengelolaan data pendaftar, termasuk tabel daftar pendaftar, fitur filter, dan detail verifikasi berkas. | Mockup high-fidelity dashboard admin pengelolaan pendaftar magang. |
| Minggu 4 | Pembuatan prototype interaktif di Figma | Membuat prototype interaktif di Figma yang menghubungkan seluruh halaman yang telah didesain, sehingga alur penggunaan sistem dapat disimulasikan. | Prototype interaktif desain sistem pendaftaran magang online. |

## C. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bulan ketiga, kegiatan magang/PKL difokuskan pada perancangan desain high-fidelity untuk halaman-halaman utama sistem pendaftaran magang online. Mahasiswa membuat desain high-fidelity untuk halaman login, register, dan dashboard pendaftar menggunakan komponen design system yang telah disusun pada bulan sebelumnya, sehingga tampilan antarmuka konsisten di seluruh halaman.

Selanjutnya, mahasiswa membuat desain high-fidelity untuk halaman form pendaftaran magang yang mencakup pengisian data diri dan unggah dokumen, serta halaman riwayat status pendaftaran. Karena form pendaftaran memiliki banyak field sehingga tampilan terlihat penuh, form tersebut dibagi menjadi beberapa step (multi-step form) agar lebih rapi dan mudah diisi oleh pendaftar.

Pada minggu-minggu berikutnya, mahasiswa membuat desain halaman dashboard admin untuk pengelolaan data pendaftar, termasuk tabel daftar pendaftar, fitur filter, dan detail verifikasi berkas, kemudian menyusun prototype interaktif di Figma yang menghubungkan seluruh halaman yang telah didesain sehingga alur penggunaan sistem dapat disimulasikan sebelum memasuki tahap pengembangan (coding).

## D. Hasil dan Evaluasi Kegiatan Bulanan

| Aspek Evaluasi | Uraian |
| --- | --- |
| Capaian Bulanan | Mahasiswa menghasilkan desain high-fidelity untuk halaman login, register, dashboard pendaftar, form pendaftaran multi-step, halaman status pendaftaran, dan dashboard admin, serta prototype interaktif yang menghubungkan seluruh halaman tersebut di Figma. |
| Kendala yang Dihadapi | Form pendaftaran memiliki banyak field sehingga tampilan halaman terlihat penuh dan kurang nyaman dibaca apabila ditampilkan dalam satu halaman penuh. |
| Solusi/Tindak Lanjut | Mahasiswa membagi form pendaftaran menjadi beberapa step (multi-step form) agar tampilan lebih rapi, ringkas, dan mudah diisi oleh pendaftar. |
| Kompetensi yang Dikembangkan | Perancangan desain UI high-fidelity, penerapan konsistensi design system, perancangan form multi-step, serta pembuatan prototype interaktif untuk simulasi alur penggunaan sistem. |

## E. Catatan Pembimbing Lapangan

Catatan: ........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

## F. Lampiran Dokumentasi (Foto/Gambar/Form)